АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2016 г.          г. Минеральные Воды                   №

О  внесении изменений  в  муниципальную программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением  администрации  Минераловодского городского  округа  Ставропольского  края  от 22.12.2015г. № 203

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года №145-ФЗ, постановлениями администрации  Минераловодского  городского  округа Ставропольского края от 24.11.2015 года № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ  Минераловодского  городского  округа  Ставропольского  края», от 25.11.2015 года № 32 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа», от 27.11.2015 г. № 43 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Минераловодского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке в 2016 году», администрация Минераловодского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В  муниципальную программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением  администрации Минераловодского городского округа   Ставропольского  края  от 22.12.2015г. № 203 «Об утверждении муниципальной  программы  «Развитие  транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» внести следующие изменения:

а). В паспорте Программы, десятую строку изложить  в следующей редакции:

| - Объемы и источники финансового обеспечения Программы | - Общий объём финансирования мероприятий - Программы составит 619 354,439 тыс.руб., в том числе по годам: - в 2016году - 65 874,999 тыс.руб.; - в 2017 году - 276 139,720 тыс.руб.; - в 2018 году - 277 339,720 тыс. руб. - по источникам финансирования: - за счёт средств краевого бюджета 439 087,78 тыс.руб., в том числе по годам: - в 2016году - 20 000,00 тыс.руб.; - в 2017 году- 209 543,89 тыс.руб.; - в 2018 году - 209 543,89 тыс. руб. - за счёт средств бюджета Минераловодского городского округа - 180 266,659 тыс. руб., в том числе по годам: - в 2016 году - 45 874,999 тыс.руб.; - в 2017 году- 66 595,830 тыс.руб.; - в 2018 году- 67 795,830 тыс. руб. |
| --- | --- |

б). Перечень основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы  «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить согласно приложению №2.

в). Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы  «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» изложить согласно приложению № 3.

г).  В паспорте  подпрограммы «Модернизация улично-дорожной сети» Программы, восьмую строку изложить в следующей редакции:

| - Финансовое обеспечение - подпрограммы | общий объём финансирования мероприятий подпрограммы составит 320 455,868 тыс.руб., в том числе по годам: в 2016году – 2 500,548 тыс.руб.; в 2017 году- 158 977,660 тыс.руб.; в 2018 году- 158 977,660 тыс. руб. по источникам финансирования: за счёт средств краевого бюджета - 281756,86 0 тыс.руб., в том числе по годам: в 2016году - 0 тыс.руб.; в 2017 году-140 878,430 тыс.руб.; в 2018 году- 140 878,430 тыс. руб. за счёт средств бюджета Минераловодского городского округа – 38 939,01 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году- 2 500,548 тыс.руб.; в 2017 году- 18 099,230 тыс.руб.; в 2018 году- 18 099,230 тыс. руб. |
| --- | --- |

д).  В паспорте  подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним» Программы, восьмую строку изложить в следующей редакции:

| - Финансовое обеспечение - подпрограммы | общий объём финансирования мероприятий подпрограммы составит 166 921,593 тыс.руб., в том числе по годам: в 2016году – 22 037,473 тыс.руб.; в 2017 году - 72 442,060 тыс.руб.; в 2018 году – 72 442,060 тыс. руб. по источникам финансирования: за счёт средств краевого бюджета - 157 330,920 тыс.руб., в том числе по годам: в 2016году – 20 000,00 тыс.руб.; в 2017 году – 68 665,460 тыс.руб.; в 2018 году - 68 665,460 тыс. руб. за счёт средств бюджета Минераловодского городского округа – 9 590,673 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году- 2 037,473 тыс.руб.; в 2017 году- 3 776,60 тыс.руб.; в 2018 году- 3 776,60 тыс. руб. |
| --- | --- |

е).  В паспорте  подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети» Программы, восьмую строку изложить в следующей редакции:

| - Финансовое обеспечение - подпрограммы | общий объём финансирования мероприятий подпрограммы : за счёт средств бюджета Минераловодского городского округа – 122 021,987 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году – 39 221,987 тыс.руб.; в 2017 году - 40 800,00 тыс.руб.; в 2018 году - 42 000,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

ж).  В паспорте  подпрограммы «Обеспечение  безопасности  дорожного движения» Программы, восьмую строку изложить в следующей редакции:

| - Финансовое обеспечение - подпрограммы | общий объём финансирования мероприятий подпрограммы : за счёт средств бюджета Минераловодского городского округа - 9 954,991 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году - 2114,991 тыс.руб.; в 2017 году - 3 920,00 тыс.руб.; в 2018 году - 3 920,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

2. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя  главы  администрации Минераловодского городского округа  Жукова  С.Ф.

3.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Минераловодского городского округа и в сети Интернет.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава  Минераловодского

городского округа                                                                            С.Ю. Перцев

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением администрации

- Минераловодского городского округа

- от                     2016 г.  №

- Приложение №1

- к муниципальной  программе «Развитие

- транспортной  системы и обеспечение безопасности

- дорожного движения»

- Сведения

об индикаторах  достижения  целей  муниципальной  программы  Минераловодского городского  округа «Развитие транспортной системы и обеспечение  безопасности дорожного движения»

и показателях решения задач и значениях

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Ед. изме-рения | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети Минераловодского городского округа отвечающей интересам граждан и общества. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Подпрограммы. Развитие улично-дорожной сети Минераловодского городского округа отвечающей интересам граждан и общества путем реконструкции дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы. Создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети Минераловодского городского округа; |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог Минераловодского городского округа, находящихся в собственности муниципального образования всего в том числе с твердым покрытием из них с усовершенствованным покрытием | ккм ккм ккм | 698,8 698,8 366,271 | 698,8 698,8 366,271 | 698,8 698,8 366,271 | 698,8 698,8 366,271 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог Минераловодского городского округа отвечающих нормативным требованиям | ккм | 597 | 597 | 597 | 597 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог Минераловодского городского округа отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог | %% | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Подпрограммы. Поэтапное развитие улично-дорожной сети Минераловодского городского округа, отвечающей интересам граждан и общества путем проведения ремонта и содержания покрытия дорог, тротуаров; |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы. Приведение в нормативное состояние улично-дорожного сети Минераловодского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог Минераловодского городского округа, находящихся в собственности муниципального образования всего в том числе с твердым покрытием из них с усовершенствованным покрытием | ккм ккм ккм | 698,8 698,8 366,271 | 698,8 698,8 366,271 | 698,8 698,8 366,271 | 698,8 698,8 366,271 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог Минераловодского городского округа отвечающих нормативным требованиям | ккм | 597 | 597 | 597 | 597 |
| 4. | Доля протяженности автомобильных дорог Минераловодского городского округа отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог | %% | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |
| 5. | Протяженность дорог и улиц, по которым нанесена дорожная разметка | пог.м | 35904 | 35904 | 35904 | 35904 |
| 6. | Доля протяженности дорог, на которых нанесена дорожная разметка к протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7. | Протяженность отремонтированных тротуаров на территории муниципального образования г. Минеральные Воды | мм2 | 1000 | 2117 | 2340 | 2608 |
| 8. | Протяженность ливневых канализаций, подлежащих очистке | пог.м | 160,68 | 170 | 180 | 190 |
| Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Подпрограммы. Формирование благоприятной среды проживания для населения Минераловодского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к ним Минераловодского городского округа; |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | еед. | 0 | 10 | 108 | 119 |
| 2. | Доля отремонтированных многоквартирных домов, придомовая территория которых отвечает нормативным требованиям благоустройства, к общему количеству многоквартирных домов | %% | 0 | 0,9 | 13,2 | 13,3 |
| 3. | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | % ед. | 0 | 17615,0 | 139909,60 | 157524,6 |
| 4. | Доля площади отремонтированной придомовой территории к общей площади дворовой территории многоквартирных домов и проездов к ним | %% | 0 | 0,9 | 13,2 | 13,3 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Подпрограммы. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, являющихся собственностью Минераловодского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы. Создание условий для повышения надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество разработанных проектов организации дорожного движения | шт. | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 398 | 130 | 140 | 130 |
| 3. | Количество реконструированных светофоров | шт. | 1 | 0 | 2 | 2 |

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением администрации

- Минераловодского городского округа

- от                     2016 г.  №

- Приложение № 2

- к муниципальной  программе «Развитие

- транспортной  системы и обеспечение безопасности

- дорожного движения»

- ПЕРЕЧЕНЬ

- основных мероприятий подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия* | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети Минераловодского городского округа отвечающей интересам граждан и общества. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Подпрограммы. Развитие улично-дорожной сети Минераловодского городского округа отвечающей интересам граждан и общества путем реконструкции дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы. Создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети Минераловодского городского округа; |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2017 год | 2018 год | Увеличение протяженности автомобильных дорог Минераловодского городского округа отвечающих нормативным требованиям |
| 1.1. | Реконструкция дорог Минераловодского городского округа | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2017 год | 2018 год | Увеличение протяженности автомобильных дорог Минераловодского городского округа отвечающих нормативным требованиям |
| 2. | Мероприятие: Организация обследований и разработка документации по реконструкции и модернизации улично-дорожной сети | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2018 год | Увеличение протяженности автомобильных дорог Минераловодского городского округа отвечающих нормативным требованиям |
| 2.1. | Разработка ПСД на капитальный ремонт путепровода через Ж/Д пути на 4-й км линии Минеральные Воды-Кисловодск | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2017 год | 2018 год | Увеличение протяженности автомобильных дорог Минераловодского городского округа отвечающих нормативным требованиям |
| 2.2. | Проведение инструментального обследования путепровода в створе улиц: Железноводская-Ломовая | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2017 год | 2018 год | Увеличение протяженности автомобильных дорог Минераловодского городского округа отвечающих нормативным требованиям |
| 2.3. | Разработка ПСД на ремонт путепровода в створе улиц: Железноводская-Ломовая | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2017 год | 2018 год | Протяженность автомобильных дорог Минераловодского городского округа отвечающих нормативным требованиям |
| 2.4. | Разработка ПСД на реконструкцию подъезда к хут.Привольный | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2016 год | Протяженность автомобильных дорог Минераловодского городского округа отвечающих нормативным требованиям |
| Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Подпрограммы. Поэтапное развитие улично-дорожной сети Минераловодского городского округа, отвечающей интересам граждан и общества путем проведения ремонта и содержания покрытия дорог, тротуаров; |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы. Приведение в нормативное состояние улично-дорожного сети Минераловодского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2018 год | Доля протяженности автомобильных дорог Минераловодского городского округа отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог |
| - 1.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог города Минеральные Воды | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2018 год | Доля протяженности автомобильных дорог Минераловодского городского округа отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог |
| 1.2 | Ремонт дорог с гравийным покрытием Минераловодского городского округа | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2018 год | Доля протяженности автомобильных дорог Минераловодского городского округа отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог |
| 1.3 | Ремонт тротуаров Минераловодского городского округа | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2018 год | Площадь отремонтированных тротуаров Минераловодского городского округа отвечающих нормативным требованиям |
| 1.4 | Зимнее содержание автомобильных дорог Минераловодского городского округа | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2018 год | Протяженность автомобильных дорог Минераловодского городского округа отвечающих нормативным требованиям |
| 1.5 | Нанесение дорожных разметок на автомобильных дорогах города минеральные Воды | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2018 год | Доля протяженности дорог, на которых нанесена дорожная разметка к протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием |
| 2. | Мероприятие: Работы по ремонту и очистке ливневых канализаций, действующих на территории города минеральные Воды | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2018 год | Количество ливневых канализаций, подлежащих очистке |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Подпрограммы. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, являющихся собственностью Минераловодского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы. Создание условий для повышения надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2018 год | Увеличение количества установленных дорожных знаков |
| 1.1. | Ремонт и установка дорожных знаков на территории Минераловодского городского округа | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2018 год | Увеличение количества установленных дорожных знаков |
| 1.2. | Содержание и ремонт светофорных объектов | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2018 год | Увеличение количества реконструированных светофоров |
| 2. | Мероприятие: Разработка проектов организации дорожного движения | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2018 год | Увеличение количества установленных дорожных знаков Увеличение количества реконструированных светофоров |
|  | Подпрограмма Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1 Подпрограммы. Формирование благоприятной среды проживания для населения Минераловодского городского округа. |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к ним Минераловодского городского округа; |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2018 год | Доля отремонтированных многоквартирных домов, придомовая территория которых отвечает нормативным требованиям благоустройства, к общему количеству многоквартирных домов |
| 2. | Мероприятие: Обследование дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним | Выполнение функций органами местного самоуправления Минераловодского городского округа | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 2016 год | 2018 год | Доля отремонтированных многоквартирных домов, придомовая территория которых отвечает нормативным требованиям благоустройства, к общему количеству многоквартирных домов |

УТВЕРЖДЕНО

- постановлением администрации

- Минераловодского городского округа

- от                     2016 г.  №

- Приложение № 3

- к муниципальной  программе «Развитие

- транспортной  системы и обеспечение

- безопасности дорожного движения»

ОБЪЕМЫ И  ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие  транспортной системы и повышение безопасности  дорожного движения»

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия Программы | Источники ресурсного обеспечения основного мероприятия Программы | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1. | - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | - Всего | 619 354,439 | 65 874,999 | 276 139,72 | 277 339,720 |
|  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства бюджета Ставропольского края* - (далее – краевой бюджет) | 439 087,780 | 20 000,00 | 209 543,890 | 209 543,890 |
|  |  | - Средства бюджета г. Минеральные Воды Минераловодского района Ставропольского края (далее-местный бюджет) | 180 266,659 | 45 874,999 | 66 595,830 | 67 795,830 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.1. | Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети» | - Всего: | 320 455,868 | 2 500,548 | 158 977,660 | 158 977,660 |
|  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 281756,860 | 0 | 140 878,430 | 140 878,430 |
|  |  | - средства местного бюджета | 38 699,008 | 2500,548 | 18099,230 | 18099,230 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1. | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети | - Всего: | 298155,868 | 0,548 | 149 077,660 | 149 077,660 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 281756,860 | 0 | 140 878,430 | 140 878,430 |
|  |  | - средства местного бюджета | 16399,008 | 0,548 | 8199,230 | 8199,230 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.1.1 | Реконструкция дорог города Минеральные Воды, всего : в том числе:: | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 281756,860 | 0 | 140 878,430 | 140 878,430 |
|  |  | - средства местного бюджета | 16399,008 | 0,548 | 8199,230 | 8199,230 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - ул. Железноводская | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 140 878,430 | 0 | 140 878,430 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 8 199,230 | 0 | 8 199,230 | 0 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -ул. Ставропольская | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 0,548 | 0,548 | 0 | 0 |
|  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - ул. Кисловодская | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 140 878,430 |
|  |  | - средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 8 199,230 |
|  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2. | Мероприятие: Организация обследований и разработка документации по реконструкции и модернизации улично-дорожной сети, в том числе: | - Всего: | 22300,00 | 2500,00 | 9900,00 | 9900,00 |
|  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 22300,00 | 2500,00 | 9900,00 | 9900,00 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт путепровода через ж/д пути на 4 км линии Минеральные Воды - Кисловодск | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 5400,00 | 0 | 2700,00 | 2700,00 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.1.3 | Проведение инструментального обследования путепровода в створе улиц: Железноводкая-Ломовая | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 2000,00 | 0 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.1.4 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт путепровода в створе улиц Железноводская - Ломовая | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 12400,00 | 0 | 6200,00 | 6200,00 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.1.5 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию подъезда к хут.Привольный | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 2500,00 | 2500,00 | 0 | 0 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.2. | Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним» | - Всего: | 166921,593 | 22 037,473 | 72 442,060 | 72 442,060 |
|  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 157 330,920 | 20 000,00 | 68 665,460 | 68 665,460 |
|  |  | - средства местного бюджета | 9590,673 | 2037,473 | 3 776,600 | 3 776,600 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.2.1 | Основное мероприятие: Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним, всего : | - Всего: | 166921,593 | 22 037,473 | 72 442,060 | 72 442,060 |
|  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 157 330,920 | 20 000,000 | 68 665,460 | 68 665,460 |
|  |  | - средства местного бюджета | 9590,673 | 2037,473 | 3 776,600 | 3 776,600 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | - Всего: | 166921,593 | 22 037,473 | 72 442,060 | 72 442,060 |
|  | - Дворовые территории : 17615,00 м2, в том числе: по МКД | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 2037,473 | 2037,473 | 0 | 0 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - ул. 50 лет Октября , 41- 1068 м2 | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 1459,067 | 1459,067 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 148,640 | 148,640 | 0 | 0 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - пр.22 Партсъезда,42, 44- 2293 м2 | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 2186,721 | 2186,721 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 222,769 | 222,769 | 0 | 0 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - пр.Карла Маркса 55, 69 – 4435м2 | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 5649,319 | 5649,319 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 575,517 | 575,517 | 0 | 0 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - ул.Пролетарская 17,19 – 1940 м2 | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 2249,281 | 2249,281 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 229,143 | 229,143 | 0 | 0 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - ул.Бештаугорская, 7 – 5414 м2 | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 5892,661 | 5892,661 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 600,307 | 600,307 | 0 | 0 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - ул.Дружбы,39 – 1855 м2 | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 1896,806 | 1896,806 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 193,234 | 193,234 | 0 | 0 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - пер.Кооперативный ,26А/пер. Кооперативный ,26 – 610 м2 | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 666,145 | 666,145 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 67,863 | 67,863 | 0 | 0 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Дворовые территории : 139909,6 м2 - ул. 50 лет Октября , 20, 35, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 90А, - пр. 22 Партсъезда 8, 12, 51, 92 - ул. Советская ,30, 34,36, 38, 40 , 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 66 - ул. Бештаугорская , 1, пр. Карла Маркса ,41, 50, 52, 56, 62, 64, 66, 70,71,73,81,82 | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 68 665,460 | 0 | 68 665,460 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 3 776,600 | 0 | 3 776,600 | 0 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Дворовые территории: 157524,6 м2 - пр. 22 Партсъезда ,79,81 - ул. Красная, 82 - ул. М.Горького,14, 42 - ул. Чапаева ,21А,21Б,21В, 1А - ул.Горская, 6, 8, 59 - ул.Пролетарская,17,19 - ул.Пушкина ,31, 99 - ул.Терешковой ,16,21 - ул. Островского, 58 - ул. Ленина ,1, 3, 5, 10, 37 - ул. Почтовая,13 | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 68 665,460 | 0 | 0 | 68 665,460 |
|  |  | - средства местного бюджета | 3 776,600 | 0 | 0 | 3 776,600 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.2.2 | Мероприятие: Обследование дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним, всего : | - Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.3. | Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети » | - Всего: | 122 021,987 | 39221,987 | 40800,000 | 42000,000 |
|  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 122 021,987 | 39221,987 | 40800,000 | 42000,000 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1 | Основное мероприятие: Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | - Всего: | 112 721,987 | 36 721,987 | 37 500,000 | 38 500,000 |
|  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 112 721,987 | 36 721,987 | 37 500,000 | 38 500,000 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.3.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог города Минеральные Воды | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 63000,000 | 20 000,000 | 21000,000 | 22000,000 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.3.2 | Ремонт дорог с гравийным покрытием Минераловодского городского округа | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 15 000,000 | 5000,000 | 5000,000 | 5000,000 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.3.3 | Ремонт тротуаров Минераловодского городского округа | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 11 721,987 | 3721,987 | 4000,000 | 4000,000 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.3.4 | Зимнее содержание автомобильных дорог Минераловодского городского округа | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 19 500,000 | 6500,000 | 6500,000 | 6500,000 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.3.5 | Нанесение дорожных разметок на автомобильных дорогах города минеральные Воды | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 3500,000 | 1500,000 | 1000,000 | 1000,000 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2 | Мероприятие: Работы по ремонту и очистке ливневых канализаций, действующих на территории города минеральные Воды | - Всего: | 9300,000 | 2500,000 | 3300,000 | 3500,000 |
|  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 9300,000 | 2500,000 | 3300,000 | 3500,000 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.4. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» | - Всего: | 9954,991 | 2114,991 | 3920,000 | 3920,000 |
|  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 9954,991 | 2114,991 | 3920,000 | 3920,000 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 1.4.1 | Основное мероприятие: Повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | - Всего: - редства федерального бюджета | 8874,991 | 1754,991 | 3560,000 | 3560,000 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 8874,991 | 1754,991 | 3560,000 | 3560,000 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт и установка дорожных знаков | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 2975,000 | 975,000 | 1000,000 | 1000,000 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция светофорных объектов | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 3400,000 | 0 | 1700,000 | 1700,000 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Содержание и ремонт светофорных объектов | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 2499,991 | 779,991 | 860,000 | 860,000 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Мероприятие: Разработка проектов организации дорожного движения по улицам: Мостовая, Московская, Красная, Гагарина, Тбилисская, Клары Цеткин | - Всего: | 1080,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
|  |  | - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - средства местного бюджета | 1080,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
|  |  | - средства иных источников** | 0 | 0 | 0 | 0 |