|  | Утвержден на заседании комиссии по ЧС и ОПБ Минераловодского городского округа протокол №2 от 02.03.2017 г. |
| --- | --- |

ПЛАН

первоочередных мероприятий по пропуску паводковых вод на территории Минераловодского городского округа на 2017 год.

| № | Проводимые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Откорректировать План по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленный осложнением паводковой обстановки. | февраль | Управление общественной безопасности администрации МГО, Минераловодский центр по ЧС |  |
| 2 | Уточнение реестра, собственников и сбор информации об инженерном состоянии ГТС и водных объектов, находящихся на территории Минераловодского городского округа. | февраль-март | Управление имущественных отношений администрации МГО, Управление общественной безопасности администрации МГО, Минераловодский центр по ЧС, Руководители территориальных отделов по работе с населением |  |
| 3 | Участие в КШУ по теме: «Проведение первоочередных мероприятий гражданской обороны на фоне обострения воздействия природных и антропогенных факторов: при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенними паводками. Оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и проведение эвакуационных мероприятий». - Провести тренировку по развертыванию стационарного пункта временного размещения населения (СПВР на базе ООО «Санаторий «Минеральные Воды-2» | апрель | ГУ МЧС России по СК, силы и средства РСЧС Минераловодского городского округа, Управление общественной безопасности администрации МГО, Минераловодский центр по ЧС Председатель КЧС и ОПБ, НУ, органы управления, силы звена РСЧС. |  |
| 4 | Проверка работоспособности и функционирования системы централизованного оповещения. Проведение мероприятий по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения. | последняя рабочая пятница месяца | Руководители территориальных отделов по работе с населением МГО, Минераловодский ЛТУ ЛТЦ № 3 ПАО «Ростелеком», Управление общественной безопасности администрации МГО, Минераловодский центр по ЧС |  |
| 5 | Регламентные работы по очистке ливневых коллекторов (сетей) г. Минеральные Воды, х. Красный Пахарь, п. Анджиевский, с. Левокумка и др. населенных пунктов от бытового мусора, ила и шлама - реконструкция, ремонт и прочистка ливнеприемных решеток по ул. Ставропольская, на пересечении улиц Кисловодская - Бибика, Тбилисская - Бибика, Терешковой - К. Маркса, Ленина - 22 Партсъезда, по ул. Железноводская, а так же прочистка открытых лотков по ул. Энгельса, ул. Крайняя, ул. Мостовая (от ул. Энгельса до ул. Московская); - строительство и прочистка ливневых русел и канализаций: х. Красный Пахарь - ул. 9 Мая, ул. Яблоневая, п. Ленинский - ул. Взлетная, укладка трубы под автомобильной дорогой «подъездом к птицефабрике» от автомобильной дороги «г. Минеральные Воды – х. Возрождение», в г. Минеральные Воды - ул. Суворовская, ул. Горская, ул. Новая (прочистка трубы под дорогой), СОШ №111(прочистка открытого лотка). | Апрель 2 квартал 3 квартал | Управление муниципального хозяйства администрации МГО Управление муниципального хозяйства администрации МГО Управление муниципального хозяйства администрации МГО |  |
| 6 | Провести расчистку участков берегов рек и балок, восстановить и расчистить ливнеотводные канавы (кюветы), восстановить обваловки территорий в границах населенных пунктов, в том числе подверженных подтоплению от рек Кума, Джемуха. Организовать восстановление обваловки и водоотводных канав вокруг домовладений х. Сухая Падина с привлечением собственников домовладений для предупреждения подтопления талыми и ливневыми водами с полей; Расчистить ливнеотводные канавы (кюветы) по х. Сухая Падина; Оборудовать кюветы и водопропускные сооружения вдоль дороги на х. Сухая Падина для отвода паводковых и ливневых вод; Восстановить пропускную способность водоотводной трубы в р. Кума в с. Левокумка (дамба старого русла р. Кума в районе улиц Курганная и Лесная); В п. Змейка: - по ул. Верняя, 1 восстановить пропускную способность трубы под дорогой, расчистить русло ручья; - прочистка (промывка) водопропускных сооружений под дорогой в районе ул. Лермонтова 75-77; - восстановление системы отвода ливневых вод в районе перекрестка ФАД - ул. Пушкина; - оборудование ливнеотводящей канавы на участке по ул. Радужная, №3; 5; В п. Бородыновка: - прочистка (увеличение пропускной способности) мостовых переходов по улицам Железнодорожная, Новая, Ленина, Карла Маркса и русла р. Джемуха в границах поселка. | до 1 апреля апрель апрель апрель апрель апрель апрель | Управление муниципального хозяйства администрации МГО совместно с руководителями территориальных отделов по работе с населением МГО Управление муниципального хозяйства администрации МГО совместно с руково-дителем Марьино-Колодцевского террито-риального отдела по работе с населением Управление муниципального хозяйства администрации МГО ГУП СК «Минераловодское ДРСУ» Управление муниципального хозяйства администрации МГО Управление муниципального хозяйства администрации МГО Управление муниципального хозяйства администрации МГО |  |
| 7 | Провести очистку водопропускного сооружения мостового перехода через реку Джемуха в районе главной насосной станции канализации ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Южный»-ПТП Минераловодское Провести очистку водопропускных сооружений мостовых переходов через реку Джемуха, в восточной пром.зоне в районе автобазы связи, в п. Ленинский в районе ЗАО «Минераловодское предприятие оптовой торговли» КПК «Ставропольснаб». | апрель апрель | Управление муниципального хозяйства администрации МГО, ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Южный»-ПТП Минераловодское Управление муниципального хозяйства МГО |  |
| 8 | В целях организации безаварийного пропуска паводковых и ливневых вод по бесхозяйной водоотводной канаве в п. Анджиевский, отводящей ливневые воды с территории ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» рекомендовать: руководителям ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды», ФГУП СК «Крайтеплоэнерго», ООО «Стройтранс», ООО МКХП «Минераловодский элеватор» выделить технику и рабочих для расчистки водоотводящей канавы в границах предприятий; | до 20 апреля | Управление муниципального хозяйства администрации МГО совместно с руководителем Анджиевского территориального отдела по работе с населением |  |
| 9 | Руководителям организаций газо, водо, тепло снабжения имеющих на своем балансе сети коммуникаций проходящих над водными объектами (реками, каналами) проверить состояние коммуникаций и несущих опор, принять меры к недопущению нарушения их целостности в паводковый период 2017 г. | до 20 апреля | Руководители организаций газо, водо, тепло снабжения |  |
| 10 | Уточнить расчет инженерных сил и средств, привлекаемых для проведения АС и ДНР; | до 20 апреля | Управление муниципального хозяйства администрации МГО, Управление общественной безопасности администрации МГО, Минераловодский центр по ЧС |  |
| 11 | Создание резервов финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации последствий возможных ЧС; | постоянно | Администрация Минераловодского городского округа, руководители предприятий (организаций). |  |
| 12 | Усилить контроль за порядком предоставления в пользование земельных участков, находящихся в водоохраной зоне, принятие мер по исключению застройки зон, подвергающихся регулярному подтоплению. | постоянно | Управление архитектуры и градостроительства администрации МГО, Управление имущественных отношений администрации МГО |  |
| 13 | Решение вопросов о выделении средств на разработку проектов противопаводковых мероприятий на р. Кума (с учетом комиссионного обследования в 2014 году), р. Джемуха на территории Минераловодского городского округа | в течение года | Отдел водных ресурсов по СК Кубанского БВУ, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, Управление общественной безопасности администрации Минераловодского городского округа |  |
| 14 | Очистка входных и выходных оголовков водопропускных сооружений автодорог районного значения | апрель | ГУП СК «Минераловодское ДРСУ» |  |
| 15 | Организовать наблюдение за пропуском паводковых вод в границах поселений. | на период паводка | Руководители территориальных отделов по работе с населением МГО |  |