отчёт

о реализации муниципальной программы

Минераловодского городского округа

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

за 2022 год

Постановлением администрации Минераловодского городского округа                                   от 11.12.2019 № 2714 утверждена муниципальная программа                                          «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», в состав которой входят 2 подпрограммы (с изменениями от 13.03.2020 № 494, от 26.03.2020 № 636, от 24.09.2020 № 1865, от 11.12.2020 № 2694, от 17.12.2020 № 2733,
от 29.09.2021 № 1969, от 16.12.2021 № 2675, от 22.12.2021 № 2694, от 29.12.2021                             № 2821, от 18.02.2021 № 248, от 26.05.2022 № 1174, от 15.12.2022 № 3044, от 16.12.2022 № 3066.1):

- «Градостроительство, строительство и архитектуры»;

- «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»;

Ответственным исполнителем Программы является Управление архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края.

- Результаты, достигнутые за отчетный период реализации Программы

В 2022 году в рамках подпрограммы «Градостроительство, строительство и архитектура» проведены следующие мероприятия:

по основному мероприятию 1 «Территориальное планирование, реализация генерального плана» :

Контрольное событие 1 «Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки Минераловодского городского округа»:

05.12.2022 на электронной площадке www.rts-tender.ru размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронном виде на выполнение научно-исследовательской работы по разработке проектов местных нормативов градостроительного проектирования, генерального плана, правил землепользования и застройки, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры Минераловодского городского округа Ставропольского края в новой редакции. Контракт на выполнение работ планируется к заключению в 2023 году.

### Контрольное событие 2 «Разработка проектов планировки (проектов межевания) территории Минераловодского городского округа».

Контрольное событие 3 «Постановка территориальных зон Минераловодского городского округа на кадастровый учет».

Контрольное событие 4 «Постановка границ населенных пунктов на кадастровый учет».

Данное контрольное событие реализуется в рамках контрольного события 1.

Контрольное событие 6 «Перевод предоставления муниципальных услуг в электронный вид».

### Контрольное событие 7 «Подготовка проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства».

### Контрольное событие 8 «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования МГО».

### Данное контрольное событие реализуется в рамках контрольного события 1.

по основному мероприятию 2 «Картография»:

Контрольное событие 1 «Изготовление топографической съемки и схем размещения земельных участков».

Контрольное событие 2 «Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

Выполнено внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на 100 %. Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края введена в промышленную эксплуатацию с 01.02.2022.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» предусмотрено основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений».

На основании п. 35 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 15.02.2017 № 312 цели, задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы не формулируются.

- Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки

Решение задач подпрограмм осуществлялось путем реализации основных мероприятий этих подпрограмм, входящих в структуру Программы. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы отражены в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 11 Методических указаний.

- Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. При достижении цели Программы и решении задач подпрограмм осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков реализации Программы и достижения ожидаемых результатов реализации Программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

В 2022 году на реализацию Программы израсходовано 8 802,83 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета – 0 тыс. руб.

- из средств местного бюджета – 8 802,83 тыс. руб.

Отчёт об использовании средств бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы отражен в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 8 Методических указаний.

Информация о расходовании федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа внебюджетных и иных средств на реализацию Программы отражена в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 9 Методических указаний.

5.  Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, результаты реализации основных мероприятий и выполнение контрольных событий подпрограмм Программы

Целью Программы являются:

- создание условий для устойчивого развития территории Минераловодского городского округа при осуществлении градостроительной деятельности;

Достижение этой цели обеспечивается путём решения основных задач подпрограмм:

- разработка и реализация актуальных документов территориального планирования Минераловодского городского округа,

- обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства; повышение доступности муниципальных услуг для граждан и организаций.

В соответствии с Порядком разработки программ, эффективность реализации Программы предлагается оценивать через систему индикаторов достижения цели Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы.

Целевые индикаторы Программы, предназначенные для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы:

- объем жилищного строительства на территории Минераловодского городского округа (ввод в действие жилых домов);

- объем ввода жилья в многоквартирных домах на территории Минераловодского городского округа;

- объем ввода жилья, построенного населением Минераловодского городского округа.

Показатели решения задач подпрограмм:

- количество внесенных изменений в утвержденные документы территориального планирования;

- количество разработанных и утвержденных документов территориального планирования;

- площадь территории Минераловодского городского округа, на которую необходима подготовка проектов планировки территории (проектов межевания территории);

- доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет;

- доля поставленных на кадастровый учет территориальных зон Минераловодского городского округа;

- доля поставленных на кадастровый учет границ населенных пунктов Минераловодского городского округа;

- доля переведенных в электронный вид муниципальных услуг к общему количеству предоставляемых муниципальных услуг;

- количество подготовленных проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства;

- количество разработанных местных нормативов градостроительного проектирования Минераловодского городского округа;

- площадь территории Минераловодского городского округа, на которую необходима подготовка топографических съемок и схем размещения земельных участков;

- доля внедрения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы, а также обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного периода отражены в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 10 Методических указаний.

6. Предложения по дальнейшей реализации Программы

(подпрограмм Программ)

На основании проведенного анализа реализации мероприятий Программы (подпрограмм) предлагается дальнейшее её выполнение с учетом достижения количественных показателей реализации Программы (подпрограмм), с соблюдением сроков исполнения контрольных событий и увеличением объема финансового обеспечения Программы.

И. о. начальника Управления архитектуры и

градостроительства администрации

Минераловодского городского округа                                                                   С. В. Якуба