Таблица 10

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решений задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикаторов достижения цели Программы, (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |
|  |  |  |  | план | Фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |
|  | Объем жилищного строительства на территории Минераловодского городского округа (ввод в действие жилых домов) | тысяча квадратных метров | 36,487 | 51,650 | 50,779 | исполнено на 98,3 % к плановому значению |
|  | Объем ввода жилья в многоквартирных домах на территории Минераловодского городского округа | тысяча квадратных метров | 3,937 | 14,369 | 14,369 | 100 % исполнение |
|  | Объем ввода жилья, построенного населением Минераловодского городского округа | тысяча квадратных метров | 32,550 | 37,281 | 36,410 | исполнено на 97,7 % к плановому значению |
| Подпрограмма «Градостроительство, строительство и архитектура» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель решения задачи подпрограммы программы |  |  |  |  |  |
|  | Количество внесенных изменений в утвержденные документы территориального планирования | единица | 1 | 2 | - | 0 % исполнение в связи с тем, 05.12.2022 на электронной площадке www.rts-tender.ru размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронном виде на выполнение научно-исследовательской работы по разработке проектов местных нормативов градостроительного проектирования, генерального плана, правил землепользования и застройки, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры Минераловодского городского округа Ставропольского края в новой редакции. Контракт на выполнение работ планируется к заключению в 2023 году |
|  | Количество разработанных и утвержденных в новой редакции документов территориального планирования | единица | - | - | - |  |
|  | Площадь территории Минераловодского городского округа, на которую необходима подготовка проектов планировки территории (проектов межевания территории) | гектар | - | - | - |  |
|  | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процента | 46,02 | 45,7 | 45,7 | 100% исполнение (корректировка процента с 46,02 на 45,7 произошло вследствие проведения работ по подсчету общего количества многоквартирных домов и многоквартирных домов, расположенных на земельных участках. в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет) |
|  | Доля поставленных на кадастровый учет территориальных зон Минераловодского городского округа к общему количеству территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки Минераловодского городского округа | проценты | - | - | - |  |
|  | Доля поставленных на кадастровый учет границ населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов, входящих в состав Минераловодского городского округа | проценты | - | 90 | 90 | 100 % исполнение |
|  | Доля переведенных в электронный вид предоставляемых муниципальных услуг | проценты | 100 | - | - |  |
|  | Количество проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства | единица | - | - | - |  |
|  | Количество разработанных местных нормативов градостроительного проектирования Минераловодского городского округа | единица | - | - | - |  |
|  | Площадь территории Минераловодского городского округа, на которую необходима подготовка топографических съемок и схем размещения земельных участков | гектар | - | - | - |  |
|  | Коэффициент внедрения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 % исполнение |

Главный специалист отдела планировки и застройки

Управления архитектуры и градостроительства

администрации Минераловодского городского округа                                                                            Т. А. Невская